Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района

Паспорт муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Балаково на 2022 – 2024 годы»

| 1. Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Балаково на 2022 – 2024 годы» (далее - муниципальная программа). |
| --- | --- |
| 2. Ответственные исполнители муниципальной программы | Администрация Балаковского муниципального района. Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства». |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |
| 4. Участники муниципальной программы | - жители 81 многоквартирного дома, которые расположены на территории города Балаково и признаны аварийными и подлежащими сносу в установленном законом порядке в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют. |
| 6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Национальный проект «Жилье и городская среда». - Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». - Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». |
| 7. Цель муниципальной программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. |
| 8. Задачи муниципальной программы | - Проведение предусмотренных законодательством Российской Федерации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. |
| 9. Целевые показатели муниципальной программы | - Расселение 638 жилых помещений в домах, признанных аварийными; - Переселение 1354 граждан из аварийного жилищного фонда. |
| 10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2024 годов в 2 этапа: - 1 этап - 2022 - 2023 годы; - 2 этап – 2023 - 2024 годы. |
| 11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 2 393 928,53 тыс. рублей, в том числе: 1 этап – 2022-2023 годы 2022 год: 309 167,92 тыс. рублей, в том числе: - 199 540,91 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - 109 585,21 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета ; - 41,80 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Балаково; 2023 год: 323 173,41 тыс. рублей, в том числе: - 142 160,72 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - 78 072,77 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета; - 102 827,82 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Балаково на оплату дополнительных квадратных метров, превышающих расселяемую площадь; -112,10 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Балаково 2 этап – 2023-2024 годы 2023 год: 1 228 594,54 тыс. рублей, в том числе: - 953 401,39 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - 275 193,15 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета ; - 0,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования город Балаково; 2024 год: 532 992,66 тыс. рублей, в том числе: - 0,00 тыс. рублей - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - 275 193,15 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета; - 257 799,51 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Балаково. |
| 12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Снижение доли аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Балаково; - Расселение 638 жилых помещений, расположенных в 81 многоквартирном доме аварийного жилищного фонда города Балаково, в которых проживает 1 354 гражданина. |